TÜRKİYE CUMHURİYETİ

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

###### ASKERİ FABRİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ

(Etimesgut / ANKARA)

4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ - 7 (YEDİ) ADET 40 MM. BOFORS TOPA YAPILACAK İYİLEŞTİRME/GELİŞTİRME İŞİ İÇİN HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME

| #### TARİH / | #### Ağustos 2022 |
| --- | --- |
| - NO / | - 2022/ |

4734 SAYILI KANUNUN İSTİSNALAR 3.B MADDESİNE GÖRE HAZIRLANAN SÖZLEŞME

İÇİNDEKİLER

1.	SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

2.	TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER

3. 	SÖZLEŞME VE YAZIŞMALARIN DİLİ

4. 	SÖZLEŞMENİN KONUSU

5. 	SÖZLEŞMENİN BEDELİ

6. 	SÖZLEŞME BEDELİNE DÂHİL OLAN VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE

SÖZLEŞME İLE İLGİLİ DİĞER GİDERLER

7. 	SÖZLEŞMENİN EKLERİ

8. 	HİZMETİN TESLİM EDİLME YERİ, TESLİM ŞEKLİ, SÜRESİ VE TESLİM

PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK

9. 	TEMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLER

10. 	ÖDEME KOŞULLARI VE ŞEKLİ

11. 	AVANS VERİLMESİ ŞARTLARI VE MİKTARI

12. 	FİYAT FARKI

13.	  ALT YÜKLENİCİLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE SORUMLULUKLARI

14.	GECİKME CEZASI

15.	SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI

16. 	SÖZLEŞMENİN DEVİR ŞARTLARI

17. 	SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

18.	YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

19. 	EĞİTİM

20.	YENİ MODEL

21.	AMBALAJLAMA

22. 	REKLÂM YASAĞI

23. 	FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI

24. 	İDARENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

(İdari Şartnamede malzemenin montajlı olduğu hususuna yer verilmiş ise)

25. 	BİLDİRİMLER, OLURLAR, ONAYLAR, BELGELER VE TESPİTLER

26.	YÜKLENİCİNİN VEKİLİ

27. 	DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ

28. 	KABULDEN SONRAKİ HATA VE AYIPLARDAN SORUMLULUK

29. 	SÖZLEŞME VE EKLERİNE UYMAYAN İŞLER

30. 	GARANTİ VE BAKIM, ONARIM

31.	SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TASFİYESİ

32. 	YÜKLENİCİNİN CEZA SORUMLULUĞU

33. 	ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

34.	HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

35. 	DİĞER HUSUSLAR

36. 	SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ

37. 	SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI

Sözleşme Nu.: 2022 /……

Doğrudan Temin Kayıt Nu.: 2022/……

1.  	SÖZLEŞMENİN TARAFLARI  :

Bu sözleşme, bir tarafta 4'üncü Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü (bundan sonra “İDARE” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ................................................................ (bundan sonra “YÜKLENİCİ” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

2.  TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

  - İdarenin

a)    Adı      		:  	4'üncü Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü

b)    Adresi	:	Erler Mahallesi Şehit Hikmet Özer Caddesi No: 151/1

Etimesgut/ANKARA

c)    Telefon Numarası	:      0 (312) 244 66 68 Dahili: 2711- 2715 - 2716

ç)    Belgegeçer Numarası:       0 312 245 02 38

d)    Elektronik Posta/İnternet Adresi: Bu madde boş bırakılmıştır.

  - Yüklenicinin

a)   Adı ve soyadı/Ticaret Unvanı:

b)   T.C. Kimlik No  :

c)   Vergi Kimlik No  :

ç)   Yüklenicinin Tebligata Esas Adresi  :...........................................................olup,

d)   Telefon Numarası        :....................................…………………………

e)   Cep Telefon Numarası :....................................…………………………

f)   Bildirime Esas Belgegeçer Numarası (Varsa):.....................…………………

g)   Bildirime Esas Elektronik Posta Adresi (Varsa): ........………………......…... dır.

2.4.  Her iki taraf madde 2.1. ve  2.2’de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Bütün yazışmalar ve tebligatlar bu adres / adreslere yapılacaktır. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.5.  Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, posta kuryesi, kurye, belgegeçer veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

3.  SÖZLEŞME VE YAZIŞMALARIN DİLİ  :

3.1.   Bu sözleşme, Türkçe dilinde hazırlanmıştır.

3.2. Sözleşmenin yorumunda Türkçe metin esas alınacaktır. Ancak sözleşmenin eklerinde Türkçe’ye çevrilememiş bölümlerle ilgili hususlarda İngilizce dilinde hazırlanan metinler geçerli olacaktır.

4.	SÖZLEŞMENİN KONUSU :

4.1. 	İdarenin, ihtiyacı olan “7 (Yedi) Adet 40 mm. Bofors Topa Yapılacak İyileştirme/Geliştirme İşi İçin Hizmet Alımı”na ait ihale dokümanı, hizmet alım listesinde belirtilen özellikler ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde YÜKLENİCİ tarafından sağlanması işidir.

4.2.   	Bu sözleşme ile onarımı tamamlanan cihaz, sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntı ile detaya uygun, sözleşmenin ayrılmaz kısımlarını teşkil eden  ihtiyaç listesi ve benzeri dokümanlarda ayrıntılı olarak belirtildiği şekilde teslim edilecektir.

4.3.1. Topa yapılan onarım ve tadilatlar sonrası atışlı testler uygulanarak kabul işlemi yapılacaktır. Atışlı testler 500/1000/3000 mt. mesafeden yapılacaktır.500 ve 1000 mt. de 2,5 m X2.5 m hedef kullanılacak 500 m 1/1,1000 m 2/1 vuruş olacaktır. 3000 mt mesafede 2.5 X 5 m hedef kullanılacak ve 3/1 vuruş olacaktır.

4.3.2. Onarım ve tadilatlar esnasında yapılacak test ve denemeler için mühimmat ve top ihtiyacı İdare tarafından karşılanacaktır.

5.          SÖZLEŞMENİN BEDELİ :

| S. NU. | NATO STOK NO | ANA MALZEMESİ | MİKTAR | ÖLÇÜ BİRİMİ | ONARIMI YAPILACAK MALZEME | BİRİM FİYATI | TOPLAM FİYAT (KDV HARİÇ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1010KK0592967 | 40 mm Top | 1 | ADET | Uzak Komuta Kontrol Kutusu |  |  |
| 2 |  |  | 1 | ADET | Top Güç Dağıtım Kutusu |  |  |
| 3 |  |  | 1 | ADET | Motor ve sürücü kontrol kutusu |  |  |
| 4 |  |  | 1 | ADET | Ateşleme Sistemi |  |  |
| 5 | 585527038967 | Asır Termal Kamera | 1 | ADET | Top Kontrol Kutusu |  |  |
| 6 |  |  | 1 | ADET | Kablaj ve Asır Monte Tabanı |  |  |
| 7 |  |  | 1 | ADET | Akü ve Güneş Paneli |  |  |
| TOPLAM BEDEL |  |  |  |  |  |  |  |

Bu sözleşmenin toplam net bedeli ....... (rakam ile)..............(yazı ile).................dır.

5.1. KISMİ TEKLİF VERİLMESİ: Bu madde boş bırakılmıştır.

5.2.	Sözleşmenin Süresi: Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 1200 (Binikiyüz) takvim gündür.

6. 	SÖZLEŞME BEDELİNE DAHİL OLAN VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE SÖZLEŞME İLE İLGİLİ DİĞER GİDERLER  :

6.1.		Sözleşmenin ve taahhüdün tamamının yerine getirilmesine ait onarılan cihazın teslim yerine teslimine kadar tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, harçlar ile sözleşmenin çoğaltılması da dâhil sözleşme giderleri ve diğer masraflar Yüklenici’ ye, teslim yerine tesliminden sonra tahakkuk edecek vergi, resim ve harç masrafları ise İdare’ye aittir.

6.2.  	Hizmet alımı için hesaplanacak  Katma Değer Vergisi (KDV) yükleniciye ayrıca ödenecektir.

7.  	SÖZLEŞMENİN EKLERİ  :

7.1.		İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İDARE’yi ve YÜKLENİCİ’yi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. İhale dokümanı arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir.

a.   	Sözleşme Tasarısı

b.  	EK-1 Hizmet Alım  Listesi

8.	HİZMETİN TESLİM EDİLME YERİ, TESLİM ŞEKLİ, SÜRESİ VE TESLİM PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK :

8.1.	Hizmetin Teslim Şekli ve Süresi: Yüklenici; alım kararının onaylanmasını müteakip,           3 (üç) takvim günü içerisinde sözleşmeyi imzalayacaktır. Yüklenici; sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip, 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günü içinde onarım işi bitirecektir. Ayrıca işe başlama talimatı verilmeyecek, işe başlama tebligatı yapılmayacaktır. Onarım hizmeti Yüklenici tesislerinde yapılacağından arızalı cihaz sözleşmenin imzalanasını müteakip Yüklenici tarafından İdareden teslim alınacaktır. Yüklenici işe başlamasını müteakip teslim süresi içerisinde işi bitirmez ise sözleşmenin 14’üncü maddesi çerçevesinde ihtar yapılır.

8.2.	Hizmetin Teslim Edilme Yeri: Yüklenici arızalı cihazı sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip 4'üncü Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’nden teslim alacak ve kendi tesislerinde sözleşme süresinde cihazın onarımını tamamlayarak 4'üncü Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’ne teslim edecektir.

8.3.	Teslim Programında Değişiklik: Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdare’ce onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, Yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere 5 (beş) iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek ve İdarenin onayını almak zorundadır.

9.		TEMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLER  :

9.1.	Kesin ve Ek Kesin Teminat  :

9.1.1.	Kesin Teminatın Miktarı: Bu hizmet alımına ilişkin kesin teminat miktarı %6 (Yüzdealtı) olup, YÜKLENİCİ (...................rakam ile.......................) (....................yazı ile ..............)’luk tutarı teminat olarak vermiştir.

9.2.	YÜKLENİCİ tarafından İDARE’ye verilen kesin teminat, aşağıda verilen değerlerden herhangi birisi ile değiştirilebilir.

- Tedavüldeki Türk Parası.

b.  	Bankalar (Mevduat Bankaları ve Katılım Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım Bankaları) tarafından verilen Türkçe süresiz teminat mektupları.

c.	Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

9.3.	Her ne surette olursa olsun, İDARE’ce alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

9.4.		Mahsup işlemi tamamlandıktan sonra; hizmetin kesin kabul tarihinden veya garanti süresinin bitim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde İDARE’nin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat ve varsa ek kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına (Mevduat Bankaları ve Katılım Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım Bankaları) iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

9.5.  	Kesin Teminat Mektubu ile ilgili her türlü masraf YÜKLENİCİ'ye aittir.

9.6. Kesin teminatın geri verilmesi: Taahhüdün, bu sözleşme ve alım dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı İdarece tespit edildikten sonra muayene kabul işlemleri neticesinde uygun bulunarak, kesin kabulünün yapılmasını müteakip yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalan yarısı Yükleniciye iade edilecektir.

9.7.	Yüklenici tarafından bu taahhüt nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin malın kesin kabul tarihine/garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar ve varsa ek kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yüklenici’ ye iade edilir.

9.8.	Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir

9.9.	Teminatların iade edilmesi Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde yapılır.

10.  	ÖDEME KOŞULLARI VE ŞEKLİ:

10.1.		Avans verilmesi halinde; Bu madde boş bırakılmıştır.

10.2.	  Hizmetin bedeli; İDARE’ye teslim edilen aşağıdaki belgelere istinaden, Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ile serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde, Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen K.lığı (Kod No:0357) Nakit Saymanlık Müdürlüğünce, Türk Lirası (TL.) üzerinden YÜKLENİCİ’nin İdare’ye bildireceği banka hesabına ödenir.

a.  	1 asıl, 3 kopya fatura, (Faturada ödemenin yapılacağı banka ve IBAN ile tabi ise ÖTV tutarına tekabül eden KDV miktarı ayrıca belirtilecektir.)

b.  	2 asıl Hak ediş Belgesi,

c.	1 asıl, 2 kopya (1) yıl süreli garanti belgesi,

ç.	 	1 asıl, 2 kopya Hizmet İşleri Muayene Kabul tutanağı,

10.2.1. Yüklenici tarafından teslim edilen cihazın kabulünden sonra, yüklenici tarafından tanzim edilecek faturayı müteakiben; 4’üncü Ana Bkm.Fb.Md.lüğü Taşınır 532 Mal Saymanlığınca tanzim edilecek usulüne uygun belgelere istinaden, 2022 mali yılına ait bütçeden; AFH72İB11/02 - “Birlik İdame-İşletme-İBİD/02 projesi, 03.02.70.02-1 - "Güvenlik ve Savunmaya Yönelik İşletme Bakım İdame" mali satır kaleminden, Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen K.lığı (Kod No:0357) Nakit Saymanlık Müdürlüğünce, Türk Lirası (TL.) üzerinden YÜKLENİCİ’nin İdare’ye bildireceği banka hesabına ödenir.

Satın alınacak hizmetin 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 28’inci maddesinde belirtilen Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planında yer alan projeler kapsamında olması nedeniyle 2022 mali yılı sonuna kadar teslimatının olmaması (Malların reddedilmesi, muayeneye itiraz edilmesi v.b. gibi) durumunda 3833 Sayılı TSK Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkındaki kanun gereğince, ait olduğu yılın bütçesinde yeterli kaynağın planlanması koşuluyla müteakip yıllara sirayet ettirilecektir.

10.3.	Sözleşme bedelinin tamamının ödenmesi Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde yapılır.

11.			AVANS VERİLMESİ ŞARTLARI VE MİKTARI:

11.1.			Bu hizmet alımı için avans verilmeyecektir.

12. 	FİYAT FARKI:

12.1.		Bu hizmet alımı için fiyat farkı verilmeyecektir.

13. 			ALT YÜKLENİCİLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE SORUMLULUKLARI :

Bu işte alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

14. 	GECİKME CEZASI  :

14.1.	Yüklenici, onarılan cihazı teslim süresi içerisinde teslim etmediği/işi bitirmediği takdirde geçen her takvim günü için İdareye geciken malzemeye/sisteme/hizmete ait bedelin onbindebeş nispetinde gecikme cezası ödeyecektir. Ancak, geciken hizmetin kalemi sistemin bütünlüğünü ve performansını etkiliyor ise gecikilen her takvim günü için, geciken hizmetin yerine sözleşme bedelinin onbindebeş nispetinde ceza ödeyecektir. Toplam ceza tutarı hiçbir şekilde sözleşme bedelini aşamaz.

14.2.	Gecikme cezası, Yüklenici tarafından nakden ödenecektir. Nakden ödenmemesi halinde gecikme cezası Yükleniciye ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, İdare tarafından varsa istihkakından (alacağından), yoksa kesin teminattan veya varsa ek kesin teminattan kesilir. Bu ceza, ödemelerden karşılanamaması halinde, Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

14.3.	Yerli Yükleniciler tarafından ödenecek gecikme cezasının Türk Lirası karşılığının hesaplanmasında, geciken hizmete ait bedelin ödenmesinde esas alınacak Döviz Kuru kullanılacaktır.

14.4.	Bu gecikme 8.1. maddesinde belirtilen teslim süresinin yarısını geçtiği takdirde İdare Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

15.	SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI :

15.1.	Mücbir Sebep Halleri: İDARE, Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün kısmen veya tamamen yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması halinde bu durumun 15.3. maddesinde belirtilen yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul eder:

15.1.1.	Olağanüstü tabiat olayları, zelzele, yangın, su baskını gibi doğal afetlerin meydana gelmesi,

15.1.2.	İmalatın yapıldığı işyeri, fabrika ve mıntıkada taahhüdü önemli ölçüde etkileyen kanuni grev, ayaklanma ve taşımada ulaşımın engellenmesi,

15.1.3.	Genel salgın hastalık ve kıtlık olması veya bu nedenler ile giriş ve çıkışın işçi veya malzeme ulaşımının engellenmesi,

15.1.4.	Yapılan Sözleşmelerden sonra Harp ve abluka hali olması, kısmî veya genel seferberlik ilânı, (Normal dönemde yapılan sözleşmelerde mücbir sebep olarak kabul edilecek olan bu durum bahsedilen aşamalarda yapılan sözleşmelerde mücbir sebep olarak ileri sürülemez.),

15.1.5.	Gerektiğinde idare tarafından uygun görülen benzeri diğer haller.

15.1.6.	Taşıma esnasında taşımayı engelleyen kazaların vuku bulması,

15.1.7.	Yukarıda belirtilen mücbir sebep halleri, hammadde temin edilen ülkeler ile İdare tarafından kabul edilen alt yüklenicilerin ülkeleri için de geçerli olacaktır.

15.2.	İdareden kaynaklanan sebepler

15.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılabilir.

15.2.2. İdare ve/veya ülkesindeki yetkili kurum ve kuruluşların işlemlerinden kaynaklanan ve sorumluluğu yükleniciye ait olmayan yer tesliminin yapılamaması, ödenek yetersizliği, teslim limanı ve taşıma aracında değişiklik olması gibi durumlar

15.2.3. Yerli yüklenici için; Türk resmi makam ve mercilerinin karar ve işlemleri, malzeme ihraç lisansına tabi ise ihraç lisansının alınamaması veya alınmış ise iptal edilmesi sonucu ithalatın imkansız hale gelmesi veya gecikmesi.

15.3.	Yukarıda sayılan mücbir sebep hallerinin tevsik şekilleri:

(1) Yerli Yüklenici için; 15.1. Maddesinin alt bentlerindeki olaylar resmi makamlardan veya mahalli odaca tasdik edilmiş belgeler ile tevsik edilecektir.

(2) Yerli yüklenici için; 15.2.3. Maddesindeki olayın T.C. Resmi Makamlarından tevsik edilmesi şarttır.

(3)	Sözleşmede yazılı olamayan diğer mücbir sebeplerin meydana gelmesi ve yüklenici tarafından idareye bu madde de belirtilen şartlarda bildirilmesi halinde, Türkiye’de ki yürürlükte bulunan mevzuata göre gerekli işlem yapılarak, netice yükleniciye bildirilecektir.

15.4.		Mücbir sebep/sebeplerin ihbarı ve süre uzatımı verilmesi şartları :

(1)	Süre uzatımı verilebilmesi için Yüklenicinin, mücbir sebep/sebeplerin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde, 15.3. maddesinde belirtilen yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması zorunludur.

(2) 	Söz konusu belgelerde, sözleşme konusu hizmete ait akreditif numarasının, olayın mahiyetinin, taahhüde tesir derecesinin, talep edilen süre miktarının yüklenici veya yetkili kuruluşu tarafından belirtilmesi şarttır.

(3) 	İdarece Yüklenicinin süre uzatımı isteğinin kabul edilmesi veya kabul edilmemesi hali en kısa zamanda yükleniciye bildirilerek, sözleşme hükümleri uygulanır.

(4) 	15.1. ve 15.2’nci maddelerinde belirtilen mücbir sebep hallerinden birinin veya bir kaçının vukuunda bu hallerin taahhüde tesir derecesine göre idarece, sözleşme süresi uzatılabilir veya sözleşmenin yerine getirilemeyeceği anlaşılmış ise sözleşme tasfiye edilir. Bu maddeye göre tasfiye halinde, Kesin Teminatı ve varsa ek kesin teminatı serbest bırakır. Yükleniciye ihalelere katılma ile ilgili herhangi bir yasaklama cezası verilmez.

(5) Mücbir sebep nedeniyle tanınan süre toplamı, sözleşmede belirtilen teslim süresinin yarısını geçtiği takdirde, idare sözleşmenin tasfiyesini isteme hakkına sahip olacaktır. Sözleşmenin tasfiyesi hâlinde, mücbir sebep şartlarına maruz kalan yüklenicinin, bu durumu mücbir sebep hallerinde istenen belgelerle tevsik etmesi zorunludur. Bu durumda Kesin Teminatı ve varsa ek kesin teminatı serbest bırakır. Yükleniciye ihalelere katılma ile ilgili herhangi bir yasaklama cezası verilmez.

Mücbir sebep/sebepler nedeniyle sözleşmenin tasfiye edilmesi veya süre uzatımı verilmesi durumunda yüklenici idareden herhangi bir ad altında hak, menfaat, fiyat farkı ve/veya tazminat vb. taleplerde bulunamaz.

(6) Mücbir sebep/sebeplerin oluşması durumunda, bu zamana kadar kabul edilerek teslim alınmış malzemenin,  (teslim edilmemiş veya kabul edilmemiş malzemeden dolayı malzemenin bütünlüğü ve performansı etkilenmiyor ise) bedeli yükleniciye ödenerek;

(a)	Teslim alınamayan malzemeye ilişkin sözleşme şartlarının yerine getirilebileceğinin anlaşılması durumunda Yükleniciye, İdare’nin uygun görmesi kaydıyla ilâve süre verilir. Söz konusu ilave sürenin toplamı sözleşmede belirtilen teslim süresinin yarısını geçtiği takdirde, idare sözleşmenin tasfiyesini isteyebilir.

(b)	Yerli Yüklenici için; teslim alınarak kabulü yapılmış malzemeye ilişkin sözleşme şartlarının yerine getirilmesini müteakip teslim alınamayan malzemeye ait kesin teminat ve varsa ek kesin teminat, yükleniciye en kısa sürede iade edilir.

(7) Mücbir sebep/sebeplerin oluşması ve bu zamana kadar teslim edilmemiş veya kabul edilmemiş malzemeden dolayı malzemenin bütünlüğünün ve performansının etkileniyor olması durumunda;

(a) İdare tarafından, yüklenicinin sözleşme şartlarını yerine getirebileceğinin anlaşılması durumunda Yükleniciye ilâve süre verilir.

(b) Sözleşme şartlarının yüklenici tarafından yerine getirilemeyeceğinin anlaşılması veya bu maddenin (5) nu.lı alt bendindeki durumda sözleşmenin tasfiyesine karar verilmiş ise;

(I) Yerli Yüklenici için; Teslim birliğinde olan malzeme de dahil teslim alınan malzeme kullanılmamışsa yükleniciye teslim edilir ve malzeme her türlü masrafı yükleniciye ait olmak üzere yüklenici tarafından teslim birliği dışına çıkarılır.

(II) Yerli yüklenici için; Bu durumda Yükleniciye varsa ödenen avans ödendiği tarihten geri ödendiği tarihe kadar geçen günlere ait kanunî faizi ile birlikte geri alınarak hazineye irad kaydedilir. Yüklenici tarafından avansın geri iadesi kaydıyla, İdare de avans teminat mektubu, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatı iade eder. Ayrıca Yükleniciye ihalelere katılmaktan yasaklama cezası verilmez.

(III) Yerli yüklenici için; Varsa ödenen avans yüklenici tarafından geri ödenmezse avans teminat mektubu, kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı irad kaydedilir ve yükleniciye ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.

(IV) Yerli yüklenici için; Teslim alınan malzeme İdare tarafından kullanılmış ise malzeme iade edilmez, kullanılan malzemeye ait ödeme, bu sözleşmenin ödeme maddesi esaslarına göre yapılır.

(8) Mücbir sebep hali ihraç lisansından kaynaklanıyor ise;

(a) Son kullanıcı belgesinin idare tarafından yükleniciye verilmesini müteakip 60 (altmış) gün içinde ihraç lisansının alınamaması ve bu durumun belgelendirilmesi kaydıyla 60 (altmış) günün bitiminde veya ihraç lisansı işlemlerinin başlatılmasına rağmen Türk Resmi Makam ve Mercileri veya imalatçının veya yüklenicinin ülkesindeki Resmi Makam ve Mercilerin karar ve işlemleri nedeniyle ihraç lisansı işlem sürecinin tamamlanamaması halinde idarenin belirleyeceği sürenin bitiminde,

(b) Yüklenici tarafından ihraç lisansının alınmasını takiben, ihraç lisansının ihraç lisansını veren ülke tarafından iptal edilmesi ve bu durumunun belgelendirilmesi kaydıyla hemen,  İdare sözleşmenin tasfiyesini istemek hakkına sahip olacaktır.

(c) Sözleşmenin tasfiyesi hâlinde, mücbir sebep şartlarına maruz kalan yüklenicinin, bu durumu mücbir sebep hallerinde istenen belgelerle tevsik etmesi zorunludur. Bu durumda varsa ödenen avans ödendiği tarihten geri ödendiği tarihe kadar geçen günlere ait kanunî faizi ile birlikte 30 (otuz) takvim günü içinde yüklenici tarafından idarenin belirttiği hesaba geri ödenir.

Açılan akreditif iptal edilir. İdare de Kesin Teminatı ve varsa ek kesin teminatı serbest bırakır.

(ç) İhraç lisans işlemlerinin mücbir sebepler kapsamında değerlendirilebilmesi için, sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 15 (on beş) gün içerisinde idareden son kullanıcı belgesinin talep edilmesi ve son kullanıcı belgesinin idare tarafından yükleniciye verilmesini müteakip en geç 15 (on beş) gün içerisinde kendi ülkesindeki yetkili kuruluşlara başvurulması gerekir. Başvurduğuna ilişkin belge ile yüklenicinin ülkesindeki ihraç makamlarının ihraca müsaade etmediğini ve söz konusu malzemenin ihraç lisansı gerektirdiğini gösteren resmi belge yüklenici tarafından idareye gönderilecektir. Aksi takdirde mücbir sebep talebi dikkate alınmayacaktır.

(d) İhraç lisans işlemleri sırasında geçen süreler İdare tarafından mücbir sebep kapsamında kabul edilir ise teslim süresinden sayılmaz.

15.5. 		Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşin Artışı ve Eksilişi ve İşin Tasfiyesi:

15.5.1. 	Bu sözleşme konusu mal/hizmet sözleşme bedelinin %20 (yüzde yirmi)’si oranına kadar az veya fazla alım yapılabilir. Fazla alım yapılması durumunda;

(1) 	Bu sözleşme konusu alım içinde kalınması,

(2) 	İdare’yi külfete sokmaksızın teknik veya ekonomik olarak asıl işten ayrılmasının mümkün olmaması şartlarıyla, süre hariç, sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde Ek Sözleşme yapılmadan İdare adına İhale Yetkilisinden alınacak onay ile fazla alım yapılabilir.

15.5.2.	Fazla alım yapılması halinde, fazla alım bedelinin % 6 (yüzde altı)’sı oranında Ek Kesin Teminat alınır. Ayrıca, fazla alıma ait damga vergisi fazla alım bedelinin yürürlükteki oranı kadar, yüklenici tarafından ilgili saymanlık/vergi dairesine yatırılarak alındı makbuzu İdareye teslim edilir. Fazla alım konusu malzeme veya hizmetin özelliğine göre ödeme ve teslim süresi İdare adına İhale Yetkilisinden alınacak olan onay belgesinde belirtilerek yeniden düzenlenir.

15.5.3.	Ödeneğin yeterli olmadığı veya ihtiyacın ortadan kalktığı durumlarda İDARE’ ce mal/hizmet sözleşme bedelinin % 20(yüzde yirmi)’si oranına kadar Ek Sözleşme yapılmadan İdare adına İhale Yetkilisinden alınacak onay ile az alım yapılabilir. Ancak bu durumda kalan malzeme/hizmetin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

15.5.4.	İdare’nin fazla alım kararı almasına rağmen, söz konusu şartlar dâhilinde fazla alımın yapılamayacağının anlaşılması durumunda, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda Yüklenici tarafından sözleşmede yer alan taahhüdün tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

16.	SÖZLEŞMENİN DEVİR ŞARTLARI	   :

16.1.	Bu madde boş bırakılmıştır.

17.	SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI:

# 17.1.	Sözleşme imzalandıktan sonra;

# a.	İşin yapılma veya teslim yeri,

# b.	İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları,

# c.	Sözleşmenin uygulanması sırasında, sözleşme konusu mal ve hizmetlerin niteliğinde, işlevlerinde ve kullanım amaçlarında iyileştirme yapılmasının sözleşmenin devamı için zorunlu olması veya İdarenin hizmet ve ihtiyaçları bakımından zorunlu diğer hallerin mevcut olması durumunda,

Sözleşme bedeli (“c” bendi hariç) değişmemek ve İdare ile Yüklenici’nin karşılıklı anlaşması kaydıyla, İdarenin tabii olduğu mevzuat hükümlerine göre ek sözleşme düzenlenebilir.

# 17.2.		Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

# 18.	YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

# 18.1. 		YÜKLENİCİ’nin Genel Yükümlülükleri:

18.1.1.  Yüklenici, hizmetin teslimine ilişkin gereken özeni ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu hizmete, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dâhilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu taahhüt ve bu taahhüde ilişkin programa uygun olarak, hizmeti süresinde teslim etmek zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

18.1.2.	Yüklenici, hizmetin teslimi sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.

18.1.3.   Yüklenici, sözleşme konusu hizmetin İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, hizmetin İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dâhil olmak üzere malzemelerin zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malzemeleri yenisi ile değiştirmek zorundadır.

18.1.4.   Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu hizmetin piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun hizmeti teslim etmek zorundadır.

18.2.	YÜKLENİCİ’nin Montaja İlişkin Yükümlülükleri: Bu madde boş bırakılmıştır.

18.3.	Güvenlik Önlemleri: Yüklenici; işle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak, işyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak, işyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak, malzemenin temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak zorundadır.

Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

18.4.	Yüklenicinin Çalıştırdığı Personele İlişkin Sorumlulukları:

18.4.1.	Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

18.4.2.	Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.

18.4.3.	Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

18.4.4.İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.

18.5.	Malzemenin Taşınması:

18.5.1. İhalenin Yerli İstekli Lehine Sonuçlanması Durumunda Malzemenin Taşınması:

Bu madde boş bırakılmıştır.

18.6.	Malzemenin Nakliyat Sigortası: Bu madde boş bırakılmıştır.

18.7.	Gizlilik: YÜKLENİCİ, malzeme ile bağlantılı olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacak ve sözleşmenin yerine getirilmesi amaçları için gerekebilecek haller dışında, İDARE’nin önceden yazılı izni olmaksızın sözleşmeye ait her hangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla sözleşmenin amaçları doğrultusunda her hangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa, İDARE’nin bu konudaki kararı nihai olacaktır.

18.8.	Tesis Güvenlik Belgesi	: Bu madde boş bırakılmıştır.

18.9.	Kişi Güvenlik Belgesi	: Bu madde boş bırakılmıştır.

18.10. 	Üretim Müsaade Belgesi	: Bu madde boş bırakılmıştır.

19.	EĞİTİM :

19.1. 		Bu madde boş bırakılmıştır.

20.	YENİ MODEL: Bu madde boş bırakılmıştır.

21.	AMBALAJLAMA   : Bu madde boş bırakılmıştır.

22.	REKLAM YASAĞI :

Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği malzeme ile ilgili olarak İDARE’nin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.

23.	FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI :

23.1. 	Bu madde boş bırakılmıştır.

24.	İDARENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

24.1.	Montaj Yapılacak Yerin YÜKLENİCİ’ye Teslimi: Bu madde boş bırakılmıştır.

25. 	BİLDİRİMLER, OLURLAR, ONAYLAR, BELGELER VE TESPİTLER:

25.1.  	Bu madde boş bırakılmıştır.

26.	YÜKLENİCİNİN VEKİLİ :

26.1. 	Yüklenici bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken, İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, Sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dâhilinde, noter tasdikli yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (Yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.

26.2. 	Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.

27.		DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ :

27.1.	Denetim, muayene ve kabul işlemleri; Onarımı tamamlanan cihazın İdare’ye teslim edilmesini müteakip, hizmet alım listesi ve bu sözleşmede yer alan hususlara göre Onay Belgesinde görevlendirilen personelden oluşturulan Kontrol Teşkilatı ile Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından yapılacaktır.

27.2.	Alım dosyasında belirtilen Kontrol Teşkilatı ile Muayene ve Kabul Komisyonu Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve yürürlükteki Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönergesinde belirtilen yetki ve görevlerini kullanarak işin yapılması, muayene ve kontrol işlemlerini gerçekleştirecektir.

27.2.1. Topa yapılan onarım ve tadilatlar sonrası atışlı testler uygulanarak kabul işlemi yapılacaktır. Atışlı testler 500/1000/3000 mt. mesafeden yapılacaktır.500 ve 1000 mt. de 2,5 m X2.5 m hedef kullanılacak 500 m 1/1,1000 m 2/1 vuruş olacaktır. 3000 mt mesafede 2.5 X 5 m hedef kullanılacak ve 3/1 vuruş olacaktır.

27.2.2. Onarım ve tadilatlar esnasında yapılacak test ve denemeler için mühimmat ve top ihtiyacı İdare tarafından karşılanacaktır.

27.3.	Kontrol Teşkilatı, Görev ve Yetkileri:

27.3.1.	Görevi;

27.3.1.1.	İşin, sözleşme ve eklerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol Teşkilatı, Hizmet İşleri Genel Şartnamenin Dördüncü Bölümünde belirtilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

27.3.1.2.	Kontrol Teşkilatı yürürlükteki kamu alım mevzuatı ile birlikte, hizmet alımı ile ilgili yürürlükteki diğer yasal mevzuatların kendilerine verdiği sorumluluk ve görevleri de yerine getirmek zorundadır.

27.3.2.	Kontrol Teşkilatı Yetkileri;

27.3.2.1.	Sözleşmeye bağlanan her türlü iş, İdare tarafından görevlendirilen kontrol teşkilatının denetimi altında, Yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. Yüklenici, bütün işleri Kontrol Teşkilatının sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır.

27.3.2.2.	Kontrol teşkilatının yetkileri sözleşmede belirtilir. Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa Kontrol Teşkilatı; işlerin yürütülmesiyle ilgili olarak her türlü denetim, malzeme, işlerin ve sözleşmesinde onaya sunulması gerektiği belirtilen Yüklenici personelinin onay veya reddi, ödeme miktarlarının tespiti, işlerin düzeltilmesi ve sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesi konusunda talimat vermeye ve uygulamaya yetkili olup, fesih, tasfiye, süre uzatımı, iş artışı, iş eksilişi, kabul, Yüklenici nam ve hesabına iş yaptırma ve alt Yüklenicileri onaylama hususlarında ise İdareye görüş bildirir.

27.3.2.3.	Sözleşme konusu iş süreklilik gösteren bir mahiyette ise, işin yapılmasına ilişkin kayıtlar sözleşmesinde belirtilen sıklıkta tutulur ve bu tutanaklar Yüklenici tarafından da imzalanır. İşlerin eksik, kötü ve sözleşmeye aykırı olarak yapılması durumunda sözleşmede belirtilen cezalar uygulanır.

27.4.3.	Onay verilmesinin sorumluluğu ortadan kaldırmaması;

27.4.3.1.	Herhangi bir işin, kontrol teşkilatının denetimi altında yapılmış veya işe onay verilmiş olması, Yüklenicinin üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, teknik ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

28.	KABULDEN SONRAKİ HATA VE AYIPLARDAN SORUMLULUK :

28.1. 	İdare, teslim edilen hizmetin hileli malzeme kullanılması veya hizmette teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya hizmette gizli ayıpların olması halinde, hizmetin yeniden yapılmasını Yükleniciden talep eder. Hizmetin İdare tarafından kabul edilmesi Yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun hizmet teslimi hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz..

29.	SÖZLEŞME VE EKLERİNE UYMAYAN İŞLER :

29.1.	YÜKLENİCİ teslimi, sevkiyatı, montajı ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme,  sözleşmenin eklerine ve sözleşme kapsamında hazırlanan dokümanlara uymayan veya eksik/kusurlu/hatalı oldukları kabul süresine kadar tespit edilen malzeme ve dokümantasyonu, İdare’nin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Eksik/kusurlu/hatalı malzeme ve dokümantasyondan dolayı, teslimde (Malzeme/Dokümantasyon/Belge teslimi veya kabul) bir gecikme olursa, bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin 14’üncü madde hükümleri uygulanır.

30.	GARANTİ VE BAKIM, ONARIM  :

30.1. 	Garanti  :	Yüklenici tarafından onarımı tamamlanarak teslim edilecek malzeme (tüm ekipmanları ve parçaları dahil olmak üzere) her türlü dizayn, üretim, işçilik, montaj, yazılım, entegrasyon ve materyal yönünden 2 (iki) yıl garanti süresi olacaktır. Garanti süresinin başlangıç tarihi muayene heyetinin vereceği komisyon kararının tanzim tarihidir. Bu nedenle garanti belgesindeki başlangıç tarihi muayene kabul tarihini müteakip Türkiye’de yazılacaktır. YÜKLENİCİ, bu malzemeye ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İDARE’ye teslim etmekle mükelleftir.

30.1.1.	Garanti kapsamındaki malzemede garanti süresi içerisinde kullanıcı hatası olmaksızın meydana gelebilecek her türlü arıza ve eksikliklere tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) iş günü  içinde YÜKLENİCİ tarafından müdahale edilecek ve en geç 30 (otuz) iş günü içerisinde arıza giderilecek veya 30 (otuz) iş günü içerisinde yenisi ile değiştirilerek ücretsiz olarak teslim edilecektir. Bu işlemlerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini YÜKLENİCİ üstelenecektir. Bu yükümlülüğün YÜKLENİCİ tarafından yerine getirilmemesi halinde İDARE, garantinin sağlanması için sarfına maruz kalacağı tüm giderleri YÜKLENİCİ’nin alacaklarından kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek hakkına sahiptir. Garanti süresi içerisinde geçen arızalı süre garanti süresine ilave edilir.

Yüklenici firmanın yurtdışından getireceği malzemeleri belgelendirmesi halinde garanti kapsamı içerisinde değiştirme süresi 120 (Yüzyirmi) iş günü olacaktır.

Ek-1 hizmet alım listesindeki belirtilen onarımlar bir yıl garanti kapsamında olacak, ancak kullanıcı hatasından kaynaklı arıza olması ve bu durumun İdare/Yüklenici tarafından tespit edilmesi durumunda ise tespit edilen arıza garanti kapsamının dışında olacaktır.

30.2.	    Satış Sonrası Bakım, Onarım Ve Yedek Parça Temini:

30.2.1.  Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bedeli karşılığı bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi veya bedeli karşılığında gerekli malzemeyi temin etmemesi nedeniyle malzemede oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumlu olacaktır. YÜKLENİCİ’nin bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malzemenin onarımı imkânsız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise, YÜKLENİCİ, malzemenin aynısını ücretsiz olarak temin etmekle yükümlü olacaktır.

31. 	SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TASFİYESİ     :

31.1.	İDARE’nin Sözleşmeyi Feshetmesi:

31.1.1.	Sözleşme yapıldıktan sonra YÜKLENİCİ taahhüdünden vazgeçer veya taahhüdünü sözleşme ve eklerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmezse İDARE’nin en az    10 (On) takvim günü süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. YÜKLENİCİ’ye verilen bu süre 14’üncü maddeye göre gecikme cezasına tabidir. Açılan akreditif iptal edilir.

31.1.2.	Sözleşmenin uygulanması sırasında YÜKLENİCİ’nin ;

a.  Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

b.  Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,

c.	Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak,

ç.  	Taahhüdünü yerine getirirken İDARE’ye zarar vermek,

d.	Bilgi ve deneyimini İDARE’nin zararına kullanmak veya bilgi ve belgeleri açıklama yasağı hükümlerine aykırı hareket etmek,

e. 	Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek,

f. 	Sözleşmenin 16.1’inci madde hükmüne aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması,

Hallerinde bulunduğunun tespit edilmesi durumunda ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Açılan akreditif iptal edilir. Avans verilmişse, Yüklenici tarafından geri iade edilecektir. İade edilmediği takdirde, Avans Teminatı irat kaydedilecektir.

31.2.	Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih:

31.2.1.	YÜKLENİCİ’nin, ihale sürecinde;

a. 	Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

b.	İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,

c.  	Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,

ç.  	Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek,

d.  	İhale dokümanında ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak,

Hallerinin bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Açılan akreditif iptal edilir. Avans verilmişse, Yüklenici tarafından geri iade edilecektir. İade edilmediği takdirde, Avans Teminatı irat kaydedilecektir.

31.2.2. Ancak, taahhüdün en az % 80 (yüzdeseksen)'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

a.  İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,

b.  Taahhüdün başka bir YÜKLENİCİ’ye yaptırılmasının mümkün olmaması,

c.  YÜKLENİCİ’nin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması,

Hallerinde, İDARE sözleşmeyi feshetmeksizin YÜKLENİCİ’den taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde YÜKLENİCİ taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, bu madde de belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre sözleşmeyi uygulayan İDARE tarafından
 1 (bir) yıldan az olmamak üzere 2 (iki) yıla kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. YÜKLENİCİ’den kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza, varsa istihkakından (akreditiften) yoksa teminattan kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

31.3.	YÜKLENİCİ’nin Sözleşmeyi Feshetmesi :

Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar T.C. Hazinesine gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Açılan akreditif iptal edilir. Avans verilmişse, Yüklenici tarafından geri iade edilecektir. İade edilmediği takdirde, Avans Teminatı irat kaydedilecektir.

31.4.	 Fesih Tarihinin Belirlenmesi:

31.4.1. Bu sözleşmenin 31.4’üncü maddesine göre YÜKLENİCİ’nin fesih talebinin İDARE’ye intikali, 31.1.1’nci maddesine göre belirlenen sürenin bitimi, 31.1.2. maddesi ile 31.2. maddesine göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen 7 (yedi) takvim günü içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen 5 (beş) takvim günü içinde YÜKLENİCİ’ye bildirilir.

31.4.2. Bu sözleşmenin 31.1., 31.2. ve 31.4’üncü maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, YÜKLENİCİ hakkında İdare tarafından 1 (bir) yıldan az olmamak üzere 2 (iki) yıla kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İDARE’nin uğradığı zarar ve ziyan YÜKLENİCİ’ye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra taahhüde ilişkin ihale yapıp yapmamakta serbesttir. Geri kalan taahhüde ilişkin başka bir yükleniciye ihale edilmesinden dolayı, YÜKLENİCİ hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

31.4.3.	Türk parası cinsinden imzalanan sözleşmelere ait alınan Kesin Teminat ve varsa Ek Kesin Teminat; sözleşmenin feshedilmesi halinde, alındıkları tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık Toptan Eşya Fiyat Endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile Kesin Teminat ve varsa Ek Kesin Teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden temin edilir.

31.5. 	Fesih Halinde Yapılacak İşlemler:

31.5.1. Sözleşmenin feshi durumunda İdarenin işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, YÜKLENİCİ’nin belgelerini kullanabilir. Bu durumda, YÜKLENİCİ hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

31.5.2. 	Fesih tarihi itibariyle İdare, YÜKLENİCİ tarafından teslim edilen malzeme miktarlarını, hata ve eksikliklerinin giderilme masrafları ile sözleşme gereğince YÜKLENİCİ’ye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.

31.5.3. İdare, hata ve eksiklikler varsa, İdare tarafından yapılacak masraflar belirleninceye kadar YÜKLENİCİ’ye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.

31.5.4.  Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

31.5.5.	 Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı;

a. 	Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,

b. 	Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek,

c.  	Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle, gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

31.5.6. Fesih, malzemelerin reddedilmesi nedeniyle olmuşsa reddedilen malzeme her türlü masraflar Yüklenici’ye ait olmak üzere yüklenici tarafından teslim birliği dışına çıkarılır.

Sözleşme feshedilene kadar kabul edilerek teslim alınmış malzemeler, teslim edilmemiş veya kabul edilmemiş malzemelerden dolayı malzemenin bütünlüğü ve performansı etkilenmiyorsa İDARE tarafından yasal prosedür çerçevesinde kabul edilmiş sayılacak, bu durumda kalan kısım tasfiye edilecektir. Tasfiye halinde kesin teminatı T.C. Hazinesine irad kaydedilir.

Kabul edilerek teslim alınmış olan malzeme bedeli, bu sözleşmenin ödeme maddesi esaslarına göre yükleniciye ödenir.

31.6. 	YÜKLENİCİ’nin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti :

31.6.1. Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere İDARE’nin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen 30 (otuz) takvim günü içinde varsa ek teminatlar dâhil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir.

YÜKLENİCİ’nin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç, 31.1. ve 31.5’inci maddelerine göre işlem yapılır.

YÜKLENİCİ, bu sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan başlamak üzere 30 (otuz) gün içinde İdarenin kabul edeceği birini temsilci tayin etmek şartı ile taahhüdüne devam edebilir. Eğer, YÜKLENİCİ kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Yukarıdaki hükümlerin uygulanmaması halinde sözleşme feshedilerek yasaklama hariç, 31.1. ve 31.5 maddelerine göre işlem yapılır.

31.6.2.  Ortak Girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri İdare’ye pilot ortak olarak bildirilmiş ise, pilot ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyet veya dağılma hallerinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 31.1. ve 31.5’inci maddelerine göre işlem yapılır. Pilot ortağın ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumların meydana gelmesini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde diğer ortakların teklifi ile İdare’nin uygun görmesi halinde de, teminat dâhil o iş için pilot ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilerek işe devam edilebilir. Pilot ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dâhil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler.

31.7. 	Yüklenici bu madde kapsamında hiçbir tazminat isteminde ve hak iddiasında bulunamaz.

32. 	YÜKLENİCİNİN CEZA SORUMLULUĞU :

İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 31.1.2. maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan yürürlükteki Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında yürürlükteki Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, mahkeme kararları ile yasaklananlar ve ceza hükmü olunanlar Cumhuriyet Savcılıklarına, sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna, meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir.

33.	ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  :

Sözleşmenin yorum ve icrasından doğacak anlaşmazlıklar, karşılıklı müzakereler ile halledilmeye çalışılacak ve sözleşmede yer alan konuya ilişkin hükümler uygulanacaktır. Bu suretle giderilemeyen bütün uyuşmazlıkların halinde T.C. Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacak, Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve Mevzuatı uygulanacaktır.

34. 	HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER  :

Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, 20 Nisan 2009 tarih ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı EK’i hükümlerine, burada hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

35.	DİĞER HUSUSLAR  :

Yüklenicinin bakım ve onarımını yapacağı cihazda kullanacağı yedek parça için usulüne uygun olarak talepte bulunması halinde KDV İstisnası Belgesi, Gümrük Muafiyet Belgesi ve Son Kullanıcı Belgesi 4’üncü Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından verilecektir.

36.	SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ       :

Bu Sözleşme önce Yüklenici Yetkilisi, sonra İdare’nin İhale Yetkilisi tarafından imzalanması ile yürürlüğe girer.

37.	SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI        :

Bu sözleşme 37( Otuzyedi) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …../…./…… tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin ‘’aslına uygun idarece onaylı suretini’’ düzenleyip Yükleniciye verecektir.

İDARE						YÜKLENİCİ