ZEYİLNAME NUMARASI/ADDENDUM NUMBER	: AF24-B7-066 / 01

ZEYİLNAME TARİHİ/ADDENDUM DATE	: 12  /  08  /  2024

1 NU.LI ZEYİLNAME / ADDENDUM NO. 1

1.	AF24-B7-066 proje numaralı “9 Kalem C-130 Uçağı Yedek Malzeme Alımı” alım dokümanına yönelik alınan başvuru değerlendirilmiş olup, İdari Şartnamenin 15.2’nci maddesinin “Zeyilname: Duyuru yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde; alım dokümanında ve duyuruda değişiklikler/düzeltmeler yapılabilir...” hükmü gereği firma başvurusu idarece uygun bulunmuştur.

With regard to the tender document of “9 İtems Purchase of Spare Parts for the C-130 Aircraft’’ with project number AF24-B7-066, the received application has been reviewed and in accordance with the provision in Article 15.2 of the Administrative Specifications “Addendum: After the announcement has been made, in the event that the material or technical errors or failures which may affect the preparation of the bids or the performance of the work are determined by the Contracting Entity or notified in writing by the tenderers upon announcement of the tender; the amendments/corrections in the procurement document and announcement may be made.”, the request of the tenderer has been accepted by the Contracting Entity.

2.   	Yapılan başvuru kapsamında / Upon the request;

2.1.	İhtiyaç listesinin 8’inci sırasında kayıtlı 2915000073458 stok numaralı malzemenin dağıtım birimi, 1 PG = 2 Adet olarak İdari Şartnamenin 2.7’nci maddesine eklenmiştir.

Unit of issue of the 2915000073458 stock numbered material in line 8 of the requirement list has been included as 1 PG=2 EA to the Article 2.7 of the Administrative Specifications.

2.2.	İhtiyaç listesinin 1 ve 8’inci sıra numarasında kayıtlı malzemeler için teslim süreleri aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde değiştirilmiştir.

Delivery period of Items 1and 8 in the requirement list has been changed as below.

| S.NU./ I/N | NSN | Önceki Teslim Süresi/ Previous Delivery Period | Yenilenen Teslim Süresi/ New Delivery Period |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1620012636733 | 180 gün / 180 days | 350 gün / 350 days |
| 8 | 2915000073458 | 180 gün / 180 days | 300 gün / 300 days |

3.	Söz konusu değişikliğin bahse konu alıma ilişkin alım dokümanına AF24-B7-066/01 numaralı zeyilname ile eklenmesini arz ve teklif ederim.

It is kindly requested the above-mentioned changes being included in the tender document of the subject tender as Addendum No. AF24-B7-066/01

| Hayati APAYDIN |  |  | Olcay ÖZKANAT |
| --- | --- | --- | --- |
| İkm.Asb.Kd.Bçvş. Ted.Koor.Ks.A.V. |  |  | Ted.Pl.ve Koor.Ş.Md.V. |
|  | UYGUNDUR |  |  |
|  | 12 / 08 / 2024 |  |  |
|  | Muammer GÜLER Tedarik Daire Başkanı |  |  |