"DENİZ HAZIR KITA BİNASINA PARATONER TESİSATI YAPILMASI” YAPIM İŞİ SÖZLEŞMESİNE EKLENECEK ATIFLAR:

1.   İşin Adı:

" DENİZ HAZIR KITA BİNASINA PARATONER TESİSATI YAPILMASI”

2.	İşin süresi ile ilgili husus:

Yüklenici ihale konusu işi, yer tesliminden itibaren en geç 20 (Yirmi) takvim günü süresi içinde tamamlayacaktır.

3.    İşin Yer Teslimi:

Sözleşme imzalandıktan en geç 5 takvim günü içerisinde yer teslimi yapılacaktır.

4.	Gecikme cezası ile ilgili husus :

Yüklenici işi zamanında bitirmediği takdirde sözleşme bedelinin onbinde altısı (0,0006) oranında günlük gecikme cezası ödeyecektir.

5.   İş Programı:

Yüklenici, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 5(beş) gün içinde, idarece verilen örneklere, sözleşmedeki ödeme şartlarına ve imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım sürelerine uygun bir iş programını hazırlayarak, onaylanmak üzere idareye teslim edecektir. Süresinde teslim edilen iş programının idarece uygun bulunmaması halinde uygun bulunmama gerekçeleri yükleniciye bildirilerek, bir defaya mahsus olmak üzere ceza uygulamaksızın, beş gün süre verilir. Belirtilen süreler içerisinde iş programının sunulmaması veya teslim edilen iş programının idarece uygun bulunmaması durumunda, gecikilen her gün için, işin süresinde bitirilememesi haline ilişkin olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır.

6.   Kesin Teminat ile ilgili husus:

Yükleniciden sözleşme bedelinin %6 (yüzde altısı) oranında kesin teminat alınacaktır. Kesin Teminat kesin kabul yapıldıktan sonra verilecektir.

7.  Geçici Kabul ve Kesin Kabul ile ilgili husus:

Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere göre yapılacaktır. Kesin kabul, Geçici Kabul itibar tarihinden itibaren 12 ay sonra yapılacaktır.

8.  Yer Görme ile ilgili husus:

Yüklenici firma adayları bu teknik şartname kapsamında işin yapılacağı yeri görerek tekliflerini hazırlayacaktır. Yüklenici verdiği teklifte söz konusu işin yapılacağı yeri gördüğü ve teklifini buna göre verdiği kabul edilecektir.

9.  Çalışma zamanı ile ilgili husus:

Yüklenici yapım işini hafta içi 08:00 -17:30 mesai saatleri içerisinde planlayacaktır. Mesai saatleri dışında sadece kontrol heyetinin izin verdiği imalatlar yapılacaktır. Mesai saatlerinin dışında çalışabilmek için yüklenici kontrol teşkilatı ve 120 Md.lüğünden izin alacaktır.

10.  Güvenlik Protokolü ile ilgili husus:

Yüklenici Sözleşme yaptıktan sonra İstanbul Tersanesi Komutanlığı İKK ve Güvenlik Müdürlüğü ile işe ait Güvenlik Protokolü yapacaktır.

# Yüklenici İşle İlgili İdarede Çalıştıracağı Personel İçin:

10.1. Tüm İşçilerin Nüfus Cüzdan fotokopileri,

10.2. Tüm İşçilere ait SGK kayıtlarını, İdareye (İKK ve Güvenlik Müdürlüğüne) bir gün önce yazılı olarak bildirecektir.

10.3. İş Kanunu gereği doğabilecek olan her türlü iş kazası ve bununla ilgili yükümlülükler yüklenici firmaya aittir.

10.4. Firmanın çalıştıracağı personel kimlikleri, SGK kayıtları, Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabileceklerine dair sağlık raporları (İşyeri kaşesi ve işyeri hekimi imzalı),

10.5. İlk yardım yönetmeliği gereği tehlike sınıfı ile toplam çalıştıracağı personel sayısı dikkate alınarak bulunması gereken sertifikalı ilkyardım eğitimi almış personelin sertifikalarının tıpkıçekimleri (İşyeri kaşesi ve yetkili imzalı),

10.6. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik gereği mesleki eğitimlerinin verildiğine dair belgelerin tıpkıçekimleri (İşyeri kaşesi ve yetkili imzalı),

10.7. Firma çalışanlarına, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince belirtilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verildiğine dair sertifikalarının tıpkıçekimleri (İşyeri kaşesi ve yetkili imzalı),

10.8. Firma yapı işlerinde çalışacak ise, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği gereği hazırlanacak sağlık ve güvenlik planı ile proje sorumlusu ve sağlık ve güvenlik koordinatörü kimlikleri (İşyeri kaşesi ve yetkili imzalı),

10.9. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği gereği işin yürütümü nedeniyle karşılaşacağı risk ve tehlikeler ile alınması gereken önlemleri içeren yapacakları işe ait tehlike kod ve sınıfını belirten Risk Değerlendirme Dokümanının noter onaylı kopyası,

10.10. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği gereğince görevlendirmesi gereken iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin kimlik bilgileri ile İSG-KÂTİP sistemi üzerinden yapılan sözleşmenin bir örneği (İşyeri kaşesi ve yetkili imzalı),

10.11. Firmanın yapacağı risk değerlendirmesine göre kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımların ilgili mevzuat ve standartlara uygunluğunu gösteren belgeler ile bu kişisel koruyucu donanımların ilgili personele teslim edildiği ve kullanım ile ilgili gerekli eğitim ve bilgilendirmenin yapıldığına dair zimmet ve teslim tutanaklarının tıpkıçekimleri (İşyeri kaşesi ve yetkili imzalı),

10.12. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili herhangi bir tedbirin yazılı olmaması firmanın bu konudaki sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

10.13. Tersaneye ateşli silahlar, patlayıcı maddeler işin yapımıyla ilgisi olmayan yaralayıcı malzemeler, uyuşturucu maddelerin girişi kesinlikle yasak olup, Yüklenici firma personelinin Tersaneye girişlerinde bu hususla ilgili tüm tedbirler Yüklenici tarafından sağlanacaktır

10.14.  İş Kanunu gereği doğabilecek olan her türlü iş kazası ve bununla ilgili yükümlülükler yüklenici firmaya aittir.

10.15. Yukarıdaki maddelerde istenilen belgeler firma ile yapılacak Güvenlik Protokolü Ek’inde Kontrol Teşkilatına işe başlamadan önce teslim edilecektir.

11. İş Güvenliği ile ilgili hususlar:

İş Sağlığı ve Güvenliği birimi tarafından çalışacak personel için istenen bilgi/belgeler söz konusu birimle görüşülerek tamamlanacaktır.

Yüklenici, yapım işlerinde çalışan işçilerin iş güvenliğini yürürlükteki iş güvenliği yönergesine göre sağlamakla yükümlüdür. Yüklenici, işin özelliğine uygun olan iş güvenliği için yardımcı ekipmanları tüm çalışanlara tutanakla teslim edecek ve bu tutanağı idareye verecektir. Yüklenicinin emniyet araç ve gereçlerinin çalıştırdığı işçi personel tarafından kullanılması hususunun denetimi yüklenicinin teknikeri tarafından yapılacaktır. İş emniyetsiz çalışmaktan dolayı olabilecek her türlü kazaya karşı yüklenici ve işin sorumluluğu verilen yüklenici firma temsilcisi sorumludur. Yüklenici işin önemine binaen ve kaza riskini göz önüne alarak, çalıştıracağı işçilerin sigortasını yaptırmakla yükümlüdür. Ayrıca, söz konusu işi zamanında bitirme sorumluluğu da yükleniciye aittir. Yüklenici iş güvenliğini sağlamak için gereken her türlü harcamayı kendisi yapacaktır.

12. All-risk ile ilgili hususlar:

Yüklenici; Yapım İşleri Genel Şartnamesi İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması başlıklı 9.maddede belirtildiği şekilde işin süresi ve 1 (bir) yıl bakım süresini kapsayacak şekilde All-Risk Sigortası yaptıracak ve işe başlamadan önce idareye teslim edecektir.Yüklenicinin işi, yer tesliminden işin kabulüne kadar geçen süreler için sigorta ettirmemesi halinde ortaya çıkan zararlar yükleniciye aittir. Yüklenici tarafından yapılacak All-Risk sigortasında, sigorta şirketinin muafiyet kapsamında tuttuğu tüm hususların sorumluluğu yükleniciye aittir.

13. Hakediş ile ilgili hususlar:

İşin hakediş ödemesi tek seferde yapılacaktır.

14. Teknik Personelle ile ilgili hususlar:

Yüklenici bu iş için Şantiye Şefi olarak 1 (bir) adet Elektrik Teknikerini veya Elektrik Mühendisini iş süresi boyunca iş başında bulunduracaktır. Bulundurmadığı takdirde Teknik personel için günlük 1000,00-TL Teknik adam bulundurmama cezası kesilecektir. Yüklenici, çalışacak teknik adamın kimlik belgesi fotokopisi, diplomasını, taahhütname ve SGK giriş belgesini yer teslimini müteakip en geç 7 (yedi) takvim gün içerisinde verecektir.

HAZIRLAYANLAR

(İMZALI)

Yunus BİLGEBEY

Elk.Müh.

Kont.Kıs.Amiri V.

(İMZALI)

Samet ÇELİK

İnş. Müh.

Pl.Kşf.Müh.

Sinan CELLAT

Müh.Kd.Yzb.

Pl.Kşf.A.

TETKİK EDEN

(İMZALI)

Evren ÜNAL
Dz.Kd.Albay
Bayındırlık Müdürü

UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR

18/10/2024

(İMZALI)

R.Erdinç YETKİN

Tümamiral

İstanbul Tersanesi Komutanı